# **Retrospectiva del primer Sprint**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Se completaron todas las historias de usuario planificadas dentro del plazo establecido.  **Product Owner**: La comunicación con el equipo fue constante, lo que ayudó a clarificar los requisitos en el transcurso del Sprint.  **Scrum Master**: Las ceremonias del Sprint, como las reuniones diarias y la planificación, se realizaron de manera eficiente, lo que ayudó a mantener al equipo enfocado. |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Se encontraron problemas durante la migración de datos debido a formatos inconsistentes en los archivos Excel proporcionados por el cliente.  **Product Owner**: Hubo dificultades para priorizar ciertas historias debido a la falta de claridad inicial en algunos requisitos.  **Scrum Master**: Se identificaron problemas de comunicación en la primera semana del Sprint, lo que llevó a un malentendido sobre los criterios de aceptación de una historia de usuario. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Mejorar la validación de datos al momento de la migración desde Excel  **Product Owner**: Asegurarse de que los requisitos estén completamente claros antes de comenzar el Sprint y revisar la prioridad de las historias con mayor anticipación.  **Scrum Master**: Implementar una planificación más detallada para la próxima iteración, teniendo en cuenta un buffer de tiempo para pruebas y ajustes de última hora. |