**Review Sprint 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 11/10/2024 | | **Inicio** | 17:00 |
| **Lugar:** | Duoc uc sede viña del mar | | **Término** | 17:45 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **X** |
| **Tema** | Funcionalidades del Sprint 2 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| Analia Rojas | Product Owner y Desarrolladora |
| Bastian Madrid | Scrum Master y Desarrollador |
| Cliente | CISEL |

1. **Agenda:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Presentación de la planificación |
| 2 | Presentación de los avances de la aplicación |
| 3 | Aceptación de las funcionalidades de sprint 2 |

1. **Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| **Presentación**  El Product Owner destacó la importancia de las funcionalidades trabajadas en el Sprint 2 para optimizar el control de inventario, especialmente para mantener la disponibilidad de materiales y evitar demoras en las obras.  **Historias desarrolladas:**   * INV-001-CISEL: Registro de entradas de nuevos materiales. * INV-008-CISEL: Configuración de umbrales para recibir notificaciones de stock bajo. |
| **Demostración**   1. **INV-001-CISEL: Registro de nuevos materiales:**    * Se mostro como el sistema permite al encargado de bodega registrar entradas y salidas de materiales, asegurando un control preciso del stock. El cliente quedo satisfecho, en especial con la facilidad para añadir nuevos materiales. 2. **INV-008-CISEL: Configuración de umbrales de stock:**    * Se implemento la funcionalidad del control y configuración de umbrales de stock y recibir notificaciones automáticas cuando los niveles bajan del establecido anteriormente. El cliente valoró la funcionalidad, ya que ayudará a evitar la escasez de materiales en los proyectos. |
| **Discusión de Desafíos y Problemas Encontrados**  Detectamos un problema a la hora de validar los campos del formulario se encontraban problemas como duplicado de materiales o errores en los nombres de los materiales. La solucion propuesta e implementada fue agregar validaciones más estrictas y realizar pruebas adicionales para que el formulario ingresara solo las entradas correctas. |
| El **Cliente** agradeció al equipo por su esfuerzo y entregó sus impresiones:  **Fortalezas**:   * El cliente destacó que el registro de materiales y la configuración de umbrales resuelven problemas significativos que enfrentaban en la gestión de inventario. * La interfaz de usuario fue considerada intuitiva y fácil de usar.   **Sugerencias**:   1. Mejorar la **interfaz del formulario de registro** para hacerla más amigable. 2. Agregar **informes gráficos** que visualicen el uso del stock a lo largo del tiempo para ayudar en la planificación.   El **Product Owner** confirmó que, a pesar de los desafíos menores, todas las historias de usuario entregadas cumplieron con los criterios de aceptación establecidos. |