**Review Sprint 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 25/10/2024 | | **Inicio** | 17:00 |
| **Lugar:** | Duoc uc sede viña del mar | | **Término** | 17:45 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **X** |
| **Tema** | Funcionalidades del Sprint 3 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| Analia Rojas | Product Owner y Desarrolladora |
| Bastian Madrid | Scrum Master y Desarrollador |
| Cliente | CISEL |

1. **Agenda:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Presentación de la planificación |
| 2 | Presentación de los avances de la aplicación |
| 3 | Aceptación de las funcionalidades de sprint 3 |

1. **Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| **Presentación :**  El product owner inicia la reunión no sin antes agradecer a todo el equipo por su esfuerzo durante el sprint 3. El sprint estuvo enfocado en la siguiente historia de usuario:   * **INV-003-CISEL**: Generación de tickets de retiro de materiales. |
| **Demostración:**   1. **INV-003-CISEL: Generación de tickets de retiro:** El equipo demostró cómo el sistema permite a los jefes de obra generar tickets de retiro de materiales. El cliente quedó impresionado con la funcionalidad y destacó la facilidad con la que se pueden generar y administrar los tickets. |
| **Discusión y problemas encontrados:**  El cliente mencionó que, tras generar un ticket, no había una confirmación clara de que el ticket fue creado exitosamente, esto podría confundir a los usuarios y llevarlos a intentar generar el ticket nuevamente, y como solución propuesta se incluirá un mensaje emergente de confirmación y un resumen del ticket generado para que los usuarios sepan que la acción fue exitosa. |
| El cliente agradecio por el esfuerzo y entrego sus impresiones:  **Fortalezas**:   * El cliente destacó que la **generación de tickets** facilita el control de materiales en la obra, reduciendo el tiempo que los jefes de obra dedican a solicitar materiales. * La **interfaz de usuario** fue considerada clara y fácil de entender por el personal en obra.   **Sugerencias**:   1. Mejorar la **confirmación visual** al crear tickets para evitar confusiones. |