**Review Sprint 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 15/11/2024 | | **Inicio** | 17:00 |
| **Lugar:** | Duoc uc sede viña del mar | | **Término** | 17:45 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **X** |
| **Tema** | Funcionalidades del Sprint 5 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| Analia Rojas | Product Owner y Desarrolladora |
| Bastian Madrid | Scrum Master y Desarrollador |
| Cliente | CISEL |

1. **Agenda:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Presentación de la planificación |
| 2 | Presentación de los avances de la aplicación |
| 3 | Aceptación de las funcionalidades de sprint 5 |

1. **Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| **Presentación**  El Product Owner inició la reunión agradeciendo al equipo por su esfuerzo en el último Sprint del proyecto. El enfoque de este Sprint 5 fue implementar funcionalidades de gestión de usuarios y seguridad del sistema, elementos clave para la protección de la información del inventario y la administración de accesos. Las historias de usuario trabajadas fueron:   * **INV-010-CISEL: Configuración de niveles de acceso y seguridad del sistema.** * **INV-006-CISEL: Gestión de usuarios y permisos dentro del sistema.** |
| **Demostración**   1. **INV-010-CISEL: Configuración de niveles de acceso y seguridad del sistema**     * El equipo demostró que se puede configurar el acceso a distintas funcionalidades del sistema según el rol del usuario. El cliente garantizo que esta funcionalidad es esencial para la seguridad de los datos del sistema 2. **INV-006-CISEL: Gestión de usuarios y permisos dentro del sistema**    * Se mostro con el sistema le permite al administrador crear usuarios y asignar roles y gestionar los permisos de los usuarios. El cliente quedo satisfecho con la funcionalidad de gestión de usuarios, afirmando que le resulta excelente tener el control de la gestión de usuarios. |
| **Discusión de Desafíos y Problemas Encontrados**  Se corrigió el problema que impedía la modificación de permisos. Ahora, los administradores pueden cambiar los accesos de forma fluida, con una confirmación visual al guardar los cambios. |
| El **Cliente** agradeció al equipo por su esfuerzo y entregó sus impresiones:  **Fortalezas**:   * El cliente destacó que el registro de materiales y la configuración de umbrales resuelven problemas significativos que enfrentaban en la gestión de inventario. * La interfaz de usuario fue considerada intuitiva y fácil de usar.   El cliente agradeció el magnífico trabajo hecho durante estos meses y que está completamente satisfecho con el producto mostrado, ahora queda desarrollar las conclusiones y realizar documentación para el uso correcto del software. |